**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**1. Thông tin sinh viên**

* **Họ và tên**: Đàm Quốc Dân
* **Mã sinh viên**: 21111064572
* **Lớp**: DH11C12
* **Ngành học**: Công nghệ thông tin

**2. Thông tin khóa luận**

* **Tên đề tài**: Xây dựng ứng dụng quản lý cửa hàng bán bánh sinh nhật.
* **Giảng viên hướng dẫn**: Nguyễn Thị Hồng Hương
* **Thời gian thực hiện**: 23/12 - 06/04

**3. Mục tiêu nghiên cứu**

Xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng bán bánh sinh nhật.Giúp chủ cửa hàng dễ dàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.Hỗ trợ người dùng đặt hàng trực tuyến.Tăng cường hiệu quả trong việc quản lý doanh thu, kho hàng.Đảm bảo tính bảo mật, phân quyền hợp lý cho từng người dùng.Phát triển giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả chủ cửa hàng và khách hàng.

**4. Kế hoạch thực hiện**

| **Giai đoạn** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Kết quả dự kiến** |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | 23/12 - 15/01 | Phân tích và thiết kế hệ thống | Vẽ các biểu đồ: Tổng quát, usecase, tuần tự, hoạt động. |
| Giai đoạn 2 | 16/01 - 31/01 | Thiết kế CSDL | Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SqlServer |
| Giai đoạn 3 | 01/02 - 15/02 | Xây dựng phần mềm | Xây dựng trên framework netcore MVC |
| Giai đoạn 4 | 16/02 - 06/03 | Viết báo cáo | Viết được báo cáo chương 1, 2 |

**5. Tiến độ thực hiện**

* **Công việc đã hoàn thành**:
  + Vẽ các biểu đồ: Tổng quát, usecase, tuần tự, hoạt động.Xây dựng phần mềm
  + Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SqlServer
  + Xây dựn các chức năng trên Visual Studio 2022
* **Công việc đang thực hiện**:
  + Xây dựng giao diện trang web

* **Công việc chưa hoàn thành**:
  + Tìm kiếm ở các dữ liệu có người dùng là admin và nhà cung cấp
* **Khó khăn gặp phải**:
  + Không
* **Hướng giải quyết**:
  + Không

1. **Đề xuất và kiến nghị**

Không

**7. Kết luận**

Mọi chức năng của dự án em đã hoàn thành và em sẽ cố gắng hoàn thành công việc

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày 06 Tháng 03 năm 2025*  **Sinh viên thực hiện**  Nguyễn Văn Bình |